代县雁门关伏击战遗址太和岭口片区

附属设施建设项目简介

一、项目名称：代县雁门关伏击战遗址太和岭口片区

附属设施建设项目

- 申报单位：代县雁门关乡政府

- 项目概况

(一）项目内容

1、项目背景概况：党的十九大报告提出全面实施乡村振兴战略，把“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念贯穿始终，逐步实现“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”目标，发展乡村旅游是乡村振兴战略的重要内容，深入推进旅游富民工程，积极借助太和岭口村独特的红色资源，盘活农村沉睡资产，拓宽农民增收渠道。发展旅游、进行革命传统教育与脱贫致富相结合，增强教育基地的感染力与影响力。

2、项目选址：项目区太和岭口“周阎会谈”旧址片区位于代县县城西北约 18 公里处，坐落于雁门关山脚下 208 国道东侧，区域旅游资源丰富，交通便利区位优势明显。

3、项目发展战略定位及社会效益：旅游业是天然的绿色产业，也是带动性极强的行业，其与相关行业的带动作用为1:4.3，所涉及行业超过110个。“雁门关伏击战遗址周阎会谈旧址片区”项目的建设能直接提供30个就业岗位，能间接创造120多个就业岗位。此外，该项目可以改善革命老区人民生产生活条件和促进革命老区各项事业发展，进一步推动社会主义新农村建设，促进革命老区社会事业和谐发展，确保将党中央、国务院对老区人民的关怀落到实处，带动当地经济发展、优化当地产业结构、满足人们旅游的需求、提高民众的素质都有显著的效应。

4、项目建设内容及规模:

（1）新建景区大门，位于项目区南546m 的 208 国道与乡村道路相交处。景区大门高 15m，进深 3.4m。

（2）新建太和广场，位于七里河东岸，面积约3280平米。

（3）新建太和桥，现G208 国道东侧入村口处，总长 46.8m，宽 8.5 米，三跨联实腹式拱桥。

（4）新建引道一条，在太和广场与太和桥之间修建一条引道，占地面积2100平米。

（5）新建七里河东岸堤防工程，占地面积280平米

（二）、项目总投资:

“雁门关伏击战遗址周阎会谈旧址片区的建设开发”项目总投资1232.07万元，其中工程费用981.70万元，其他费用250.37万元。资金来源为县政府财政解决。

（三）、项目配套条件：交通便利、水、电、通讯等基础设施齐备。

（四）、项目市场预测及效益分析：本项目是旅游景区的建设项目，主要建设内容包括旅游景观点和旅游基础工程设施等，项目建成后可以完善景区的文化旅游设施体系，更好地推动景区的经济增长和快速发展，同时更好地提升其旅游接待能力。

（五）项目进展情况

雁门关伏击战遗址太和岭口片区红色旅游附属设施建设项目中项目申报、规划、设计、立项、招投标都已完成，现已进入全面施工建设阶段。

政策: 该项目符合国家旅游政策及山西省旅游规划。

手续：

1、2017年11月完成该项目工程勘察工作。

2、2018年1月通过了该项目防洪评价报告。

3、2018年3月编制了建设项目选址研究报告。

4、2018年4月编制了《代县雁门关伏击战太和岭口片区红色旅游附属设施建设规划》。

5、2018年6月代县住房和城市建设管理局批准该项目建设选址。

6、2018年8月编制了该项目可行性研究报告。

7、2018年9月代县发展改革局批准了该项目可行性研究报告。

8、2018年9月完成了该项目太和广场景观绿化施工图设计；2018年11月完成了该项目道路施工图的设计；2018年12月完成了该项目太和桥桥梁工程施工图设计。

9、2018年12月代县住房和城市建设管理局颁发该项目《乡村建设规划许可证》。

10、2018年12月进行施工图审查。

11、2019年1月代县住房和城市建设管理局颁发该项目《建筑工程发包许可证》；

11、2019年2月18日该项目在山西省忻州市公共资源交易网挂标。2019年4月3日在忻州市建设工程交易中心进行了开标评标活动，确定中标人。

- 工程已进入全面施工阶段，项目中护河坝、景区大门已基本完工，桥梁主体工程已完工，广场和引道正在建设中。

项目可行性研究报告及项目建议：

1、对项目的资金筹措安排，寻求多种融资渠道，控制成本； 政府为优化投资环境制定合理、科学的发展政策。

2、项目在建设过程中，要注意周边的环境保护，不要使景区的植被、野生动物遭到破坏。

3、项目在建设过程中，要注意安全施工，遇到危险地段要有防护措施。

4、项目承建单位应加强项目的组织管理，配备专人进行项目前期准备工作，抓好项目的考察、论证、立项、资金筹措、工作人员培训等工作，确保项目的健全、稳定的实施，如期取得良好的经济效益和社会效益。

申报单位联系方式：代县雁门关乡政府

地址:代县雁门关镇

联系人：陈逸璘

手 机:  13835085808

电子信箱：46728873@qq.com

（设计效果图）

（设计效果图）

（建设实物图）

（建设施工图）

（建设施工图）