代县2021年资源路、旅游路、产业路项目

一、项目名称：代县2021年资源路、旅游路、产业路项目

二、申报单位：代县交通运输局

三、申报单位简况

代县交通运输局主要负责县乡公路工程的建设、养护、道路运输市场的监督管理、出租车行业管理、县公路路面治超等工作。

交通局核定的机关行政编制6名，全额事业编制22名，自收自支事业编制31名，共59名。内设机构3个（办公室、综合规划股、建设管理股），下属事业单位6个（运管所、综合行政执法队、客运办、公路站、质监站、路政大队），另战备办公室为挂靠单位。

四、项目概况

（一）项目内容

“十四五”综合交通运输发展规划是进入新时代、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的五年规划，是全面推进交通强国建设的第一个五年规划，是推动交通运输高质量发展的五年规划，是贯彻落实中央完善规划体系、加强规划衔接要求的五年规划。一要完善基础设施网络，提高综合交通运输网络效率。二要提升运输服务品质，推进出行服务便捷快速。三要深化交通运输供给侧结构性改革，推进物流“降本增效”。四要突出科技创新，提供发展新动能。五要坚持生态优先，持续推进绿色发展。六要坚持安全第一，提高安全发展水平。七要坚持深化改革，提升行业治理水平。八要坚持扩大高水平开放，推进互联互通。九要加强投融资政策研究，防范化解债务风险。

2021年是“十四五”规划开局之年也是进一步实施乡村振兴的开局之年。农村“美丽公路”建设，是“美丽乡村”建设的重要组成部分，是实施“乡村振兴”战略的基础之一。为进一步强化乡村振兴基础工作，围绕2021年助力乡村振兴目标任务，不断补齐短板弱项，抓住机遇，加快交通基础设施建设，改善农村生产生活条件，将农村基础设施建设同农民收入结合起来，加快农民群众依托公路建设为支撑和助推器的增收致富步伐，努力实现县域经济和社会的跨跃式发展，牢牢抓住“四好”农村路示范旗县创建的有利契机，做好“先行官”，科学谋划，精心组织，以畅、安、洁、美的交通运输环境为全面建成小康社会提供有效保障。。

2、内容及规模：代县2021年资源路、旅游路、产业路项目为代县黑山庄-李家庄公路，建设里程10.397公里，按三级公路标准建设，设计时速40Km/h，路基宽度8.5米。主要建设内容为路基、路面、防护排水、交通安全设施。

（二）项目投资估算（万元）：

项目估算总投资2700万元。资金来源为车购税补助1664万元，地方自筹1036万元。

- 项目配套条件

项目区所在现有道路、水源、电力、通讯等配套设施满足工程需求。

- 项目市场预测及效益分析

代县2021年资源路、旅游路、产业路项目将为广大农民致富奔小康、为加快推进农业农村现代化提供更好保障。我县通过“四好农村路”建设项目的实施，在改善农村交通出行条件，完善路网结构，减少拥堵、缩短通行时间，降低运输成本，提高农村招商引资能力，改善农民生生活条件，改善村容村貌，提高政府威信，维护社会发展公平以及生态环境保护和水土保持等方面取得了显著的社会效益和生态效益。通过随机问卷，对社会公众、受益对象满意度进行调查，经统计，社会公众、受益对象满意度达到100%。

五、项目进展情况

（一）政策：符合目前交通运输部撤并建制村通公路建设政策；

（二）核准（备案）：目前规划已上报省厅待审核中，工程可行性研究报告未申报；

（三）土地、环保：

因项目均为旧路改造，不涉及新增用地；待项目审定后办理环评手续；

- 项目可行性研究报告及项目建议书

目前规划已上报省厅待审核中，工程可行性研究报告未申报；

- 项目前期进展情况

代县2021年农村公路提质改造项目待省厅审核后，编制可研报告，县自然资源局办理建设用地的函，忻州市生态环境局代县分局办理环境影响评价函。项目预计2021年7月15日开工建设。

六、拟引资方式（合资、合作、独资及其它）

七、招商方向：（资金、人才、技术）

八、申报单位联系方式

地址：代县交通运输局

联系人：李永福

手机：13994167783

传真：03505223759

电子信箱：dzjtj2008@126.com