代县牧原洗消中心建设项目简介

一、项目名称

代县牧原洗消中心

- 申报单位

山西省代县牧原农牧有限公司

- 申报单位简介

山西省代县牧原农牧有限公司（以下简称“代县牧原”），位于山西省忻州市代县，系牧原食品股份有限公司全资子公司。于2017年2月注册成立，注册资本8000万元。现有员工173人，其中忻州户籍150余人，代县户籍119人，本地化用工率68.8%。主营业务为生猪养殖与销售、种畜禽生产经营、饲料加工与销售，主要产品为种猪、仔猪和商品猪。

代县牧原规划总投资9亿元，建设年出栏60万头生猪养殖体系。项目全部达产后，年产值可达19.2亿元，直接提供就业岗位1500个，年可消化小麦、玉米、豆粕18万吨，年可向社会提供高档有机肥4.8万吨，同时液态肥可辐射带动3万亩有机农业种植。

截止目前已投资1.09亿元，建成已投产代县牧原8场（0.5万母猪场）、公猪站（256头公猪场）。2019年续建场区为代县牧原2场（5万育肥）、代县牧原4场（0.23万母猪）、代县牧原13场（6.5万育肥）。

代县牧原8场（0.5万母猪规模）位于上馆镇北关村，规划投资5968.64万元，已投资5642.87万。现存栏母猪6345头，仔猪13399头。代县牧原公猪站（256头公猪规模）位于上馆镇北关村，规划投资313.07万，已投资412.04万。

代县牧原4场（0.23万母猪规模）位于峪口乡峪口村，规划投资3704万元，已投资3430万。3月底即装猪投产。

2020年规划建设代县牧原第十三分场，地址为代县聂营镇聂营村。预计投资3804万元，现已投资303万元，拟建设5万头规模的生长场，场区占地129亩，土地已完成流转。已完成发改委备案、土地环评手续齐全。现场区土地已平整完毕，土建复工后即可开始建设。

规划建设代县牧原第二分场，地址为代县枣林镇东村。预计投资3901万元，现已投资472万元，拟建设5万头规模的生长场，场区占地254亩，土地已完成流转。已完成发改委备案、土地环评手续齐全。土建复工后即可开始建设。

规划建设代县牧原第三分场，地址为上馆镇北关村。预计投资9457万元，拟建设14.2万头规模的育肥场，场区占地229亩，土地已完成流转。发改委已备案，环评已完成。

截止2019年12月底，公司总资产1.09亿元，总收入2308.83万元。

四、项目概况

（一）项目内容

建设洗消中心，预计投资500万元，场区自筹资金，主要建设冲洗通道、消毒通道、烘干房、发电机房、污水处理池、停车场、住宿等基础设施，预计每天可消毒20辆大车，10辆小车。

（二）项目投资估算（万元）

项目总投资 500万元，其中土建工程费用 230万元、设备购置 120万元、设备安装费用为 50万元。

五、项目进展情况

（一）政策：符合国家、产业政策及山西省产业规划；

（二）核准（备案）：正在备案

（三）土地、环保：符合国家土地政策及环保规定，正在进行环评。

六、拟引资方式（合资、合作、独资及其它）

企业独资建设

七、申报单位联系方式

地址：忻州市代县上馆镇七一路

联系人：李鹏飞
手机：18335088942