代县中小学集中改厕项目

一、项目名称:代县中小学集中改厕项目

二、申报单位：代县教育科技局

三、申报单位简况

我县现在中小学134所，其中普通高中1所，职业技术学校1所，初中15所，小学44所，教学点73个。这些中小学分布在县城内的14所，其余学校分布于全县11个乡镇。从目前基本情况看，县城有10所学校都是水冲式厕所，达到了安全、卫生、环保的底线要求，其余各乡镇学校除个别规模较大的学校为水冲式厕所外，大部分学校均为传统式旱厕。

四、项目概况

（一）项目内容

1、根据《山西省发展改革委 教育厅关于编制中小学集中改厕项目实施方案和2020年教育现代化推进工程中央预算内投资计划集中改厕项目建议方案的通知》（晋发改科教发[2019]475号）文件要求，经过认真摸底，科学规划，决定对我县23所中小学原有厕所进行改造或新建，力争通过改造，实现我县中小学厕所改造达标。

2、项目建设内容及规模：代县中小学厕所改造分两年进行，2020年改造8所学校，改造面积556平方米；2021年改造15所学校，改造面积800平方米。

（二）项目投资估算（万元）：项目总投资510万元。

五、项目进展情况

正在办理前期手续，预计于5月中旬开工，8月底完工。

- 拟引资方式：全部为县级资金。

七、申报单位联系方式

地址：代县城东大街

联系人：高全恩

手机：13753055415

传真：0350—8982345

电子信箱：287671724@qq.com