长城板块旅游公路忻州市代县境内G108线至白仁岩段

一、项目名称：长城板块旅游公路忻州市代县境内G108线至白仁岩段

二、申报单位：代县交通运输局

三、申报单位简况

代县交通运输局主要负责县乡公路工程的建设、养护、道路运输市场的监督管理、出租车行业管理、县公路路面治超等工作。

交通局核定的机关行政编制6名，全额事业编制22名，自收自支事业编制31名，共59名。内设机构3个（办公室、综合规划股、建设管理股），下属事业单位6个（运管所、综合行政执法队、客运办、公路站、质监站、路政大队），另战备办公室为挂靠单位。

四、项目概况

（一）项目内容

1、项目概况及建设必要性。

“十三五”时期是山西省加快国家资源型经济转型综合改革配套试验区建设，推进“六大发展”和全面建成小康社会的关键时期。随着经济社会发展和人民群众生活水平的提高，旅游休闲成为人民大众日常生活的重要方式，旅游景点也由过去的大景区向特色农村旅游、森林旅游、生态旅游以及扶贫旅游转换。

代县历史文化底蕴深厚，是历史上著名的北塞政治要地、军事强藩、商埠重镇和文化名城，史称“屏藩畿甸”、“北门莞钥”。厚重的历史底蕴和丰富的文化积淀为今日的代县赢得了多项璀璨桂冠：1993年代县被国务院公布为国家级历史文化名城；2008年被文化部命名为“中国民间文化艺术之乡”；2012年跻身全省30个旅游重点县之一，2017年2月，代县雁门关景区成功升级为国家5A级旅游景区。

2018年，我省正在着力打造黄河、长城、太行三大板块旅游发展，大力推进全域旅游，项目区地处代县西北部地区，位于三大板块中长城板块雁门关片区，本项目的实施将旧城景点边靖楼、阿育王塔、八里庄烽火台、试刀石、雁门关、太和领口周恩来和阎锡山谈判纪念馆、雁门关伏击战遗址及白仁岩景区等红色旅游等景区联系在了一起，将推动代县由传统的景点旅游转变为全域旅游，意义重大。

然而项目区的交通基础设施落后，现状出行道路主要为乡村道路，技术指标低，道路通行能力低，亟需增设等级公路，带动项目区旅游业发展。

（1）经济发展进入新常态，支持和促进旅游业发展的需要

近两年，我省工业经济呈现增速换挡压力和转型升级阵痛相互交织的态势，中低速发展成为新常态，全省GDP增速明显放缓，特别是代县，近两年来GDP值较2013年有所下降。与此形成鲜明对比，2015年我省旅游业保持21.11％的高速增长，远远高于GDP增速，成为全省转型发展的新亮点，正日渐成为经济发展的新动力。而随着人民大众旅游消费时代的到来，从长期看旅游消费需求仍将维持高速增长，势必造成旅游交通运输需求量的持续增长，并对旅游公路发展规模和质量提出了新的要求。

当前，我省正着力推进黄河、长城、太行三大板块旅游发展，代县雁门关片区，属于长城旅游板块，旅游资源丰富，近年来，代县正着力实施和推进“12339”发展战略，即“一带、两山、三区、三业、九大抓手”。“一带”即沿滹沱河带。“两山”即南北两山。其中南山要依托丰富的森林资源、草坡资源和铁矿资源，建设代县南部绿色屏障、生态畜牧区和铁矿产业集聚区。“三区”即新城区、旧城区和雁门关产业集聚区。“三业”即特色农业、现代工业和文化旅游业。全县正积极发展景区游、乡村游、生态游，文化游、休闲游、体育游、民俗风情游等多种形态的文化旅游，推动全县由文化旅游资源名县向文化旅游产业强县迈进。

本项目的实施，对落实我省三大板块旅游规划、推进旅游项目建设、发展代县红色旅游、乡村文化旅游具有重要意义。

（2）是推动代县经济发展的需要

近年来受国际、国内经济形势影响，铁矿产品价格下跌、企业经营困难，代县经济发展遇到了前所未有的困难和挑战。面对经济下行压力持续加大的严峻形势，和稳增长、调结构、抓改革、惠民生成为当前经济发展的主要任务，而文化旅游业则是产业转型升级的战略重点，目前全县正全力打造以文化旅游为龙头，现代物流、电子商务、健康养老等全面发展的现代服务业，着力培育发展基于代县特色的文化旅游产业。项目的实施，将代县雁门关景区、白仁岩景区、雁门关伏击战红色旅游等景区联系在了一起，将推动代县由传统的景点旅游转变为全域旅游，极大的带动当地旅游业的发展，对推动县域经济转型、促进经济快速发展具有重要意义。

（3）是促进代县生态文化旅游园区发展的需要

本项目紧邻代县代县生态文化旅游园区，项目的实施，对推动生态文化旅游园区的快速发展具有重要意义。

（4）是适应旅游发展新特点的需要

近年来，旅游消费呈现出消费群体日益扩大的趋势，而目前广大人民群众收入较低，假期较短，那些花费较少时间和经费即可游览的风景名胜对其吸引力较大。为此，旅游向郊区化、短期化发展。人们对双休日逐渐习惯和开发，旅游逐步从长线向郊区短线延伸，因此一日游、两日游这种短期的旅游活动越来越突出，因此各种各样的农家乐、度假村越来越多，人们开始在双休日、节假日期间，抛下一周的紧张和都市的浮华，来到郊区吃农家饭，参加田园劳动，欣赏山水风光，追求自然、清醇和土朴。为此，对景点的交通基础设施条件提出了高的要求。而居民可就近消费的特色旅游等较小景点因旅游线路少、交通不便，而影响了游客的感受，因此急需提升地区旅游公路服务水平。

（5）是落实全面建成小康社会，加快沿线群众脱贫致富步伐的需要

2020年是全面建成小康社会，农村地区全面脱贫的关键之年，为实现这个目标，全省上下正在通力协作，加快农村地区脱贫致富的步伐。通过旅游公路的建设，将带动农村生态旅游、红色旅游深度开发，带动乡村度假村建设，将为贫困地区扶贫攻坚创造良好条件，为区域经济社会发展提供有力支撑。对代县实施精准扶贫，产业扶贫，夺取全面建成小康社会的新胜利具有重要意义。

2、内容及规模：本项目路线全长16.346公里，主线全长14.856公里，支线全长1.49公里，全线按三级公路标准建设，主线设计速度40Km/h,路基宽度8.5米，路基、小桥、涵洞设计洪水频率1/25，大中桥设计洪水频率1/50，桥涵荷载等级采用公路-II级；支线设计速度30Km/h,路线宽度7.5米，路基、小桥、涵洞设计洪水频率1/25，大中桥设计洪水频率1/50，桥涵荷载等级采用公路-II级。路面结构为：4+5cm沥青混凝土面层+20cm水泥稳定碎石基层+20cm水泥稳定碎石底基层。

主要工程量：路基挖方424153m3,填方327683m3,沥青路面144309m2,排水工程5591.98m3,防护工程27717.6m3,新建桥梁10座，其中大桥5座，中桥5座，涵洞45道，交叉工程44处，波形护栏2800米；

支线：路基挖方16575m3,填方22273m3,沥青路面9628m2,排水工程421.96m3,防护工程4102m3,涵洞5道。

（二）项目投资估算（万元）：

忻交发（2019）160号两阶段施工图设计批复预算总投资19307.4060万元，其中建安工程费13305.1898万元。按照省三大板块旅游公路投资比例（上级补助58%:地方自筹42%）上级补助11198万元，地方自筹申请专项债券8109万元。

- 项目配套条件

项目三通一平已完成。

- 项目市场预测及效益分析

1、公路网规划

要抓住国家实施促进中部崛起战略的机遇，加大对农村基础设施投入的力度，全面实施“交通优先发展”战略，进一步加强农村公路网建设，新建、改建县乡公路，积极建设发展农村旅游公路和矿山资源路，以高速公路、省道、县道为主干，辐射乡、村道路，使代县的路网布局更加合理，功能更加完善，通行能力和服务水平明显提高。通过节约劳动力运输成本，加快农副产品进入市场的速度，不断提高农民的经济收入，促进地方产业发展。

2、本项目的地位和作用

本项目为农村旅游公路，项目沿线分布着众多的村镇、旅游风景区，该项目的实施，将改善沿线村镇的出行条件，对带动代县乡村旅游、红色旅游的发展，完善农村路网、加快代县西北部山区村镇脱贫致富具有重要的意义。

本项目的直接经济效益主要包括拟建项目和原有相关公路的降低运营成本效益（B1）；旅客在途时间节约效益（B2）；减少交通事故损失（B3）；因本项目处于铁矿区域，根据项目的特点应计算铁矿货损减少效益（B4）。项目的效益计算采用“有”“无”比较法，即对项目建设前后所发生的各种费用进行比较计算。各种效益的具体计算方法简述如下：

2 、降低运营成本效益（B1）

此项效益计算公式如下：

# B1＝ B11+B12

式中：

B11 —拟建项目降低运营成本的效益                   （万元）

B12 —原有相关公路降低运营成本的效益               （万元）

① B11的计算公式为：

B11＝0.5（T1p+T2p）×（VOC’1b×L’-VOC2p×L）×365×10-6

式中：

T1p — “有项目情况”下拟建公路的正常交通量        （辆/日）

T2p — “有项目情况”下拟建公路的总交通量           （辆/日）

VOC’1b — “基准情况”下，原有相关公路在正常交通量条件下的各种车辆的平均单位营运成本                      （元/百车公里）

VOC2p — “有项目情况”下，拟建项目在总交通量条件下的各种车辆的平均单位营运成本                          （元/百车公里）

L — 拟建项目的路段长度                            （公里）

L’— 原有相关公路的路段                            （公里）

② B12的计算公式为：

B12＝0.5×L’ ×（T’1p+T’2p）×（VOC’1b-VOC’2p）×365×10-6

式中：

T’1p – “有项目情况”原有相关公路的正常交通量     （辆/日）

T’2p – “有项目情况”原有相关公路的总交通量       （辆/日）

VOC’1b – “基准情况”下，原有相关公路在正常交通量条件下的各种车辆的平均单位营运成本                    （元/百车公里）

VOC’2p –“有项目情况”下，原有相关公路在总交通量条件下的各种车辆的平均单位营运成本                       （元/百车公里）

# 3、 旅客在途时间节约效益 （B2）

旅客在途时间节约效益通过客车在途时间价值计算，客车节约在途时间价值以乘车旅客旅行时间缩短可以多创造国内生产总值来计算，计算公式如下：

# B2＝ B21+B22

式中：

B21 —使用拟建项目旅客节约时间效益              （万元）

五、项目进展情况

（一）政策：符合省委、省政府三大板块旅游公路规划；

（二）核准（备案）：已审报核准；

（三）土地、环保：

代县住房保障和城乡建设管理局选字第（140923201811010）号已办理选址；

代县国土资源局关于代县雁门关旅游公路G108线至白仁岩段项目用地预审的复函已办理土地预审；

代环函（2019）15号《忻州市生态环境局代县分局关于雁门关旅游公路G108线至白仁岩段项目环境影响报告表的批复》已办理环评；

- 项目可行性研究报告及项目建议书

代发改发（2018）173号《代县发展和改革局关于代县交通运输局雁门关旅游公路G108线至白仁岩段可行性研究报告的批复》；

- 项目前期进展情况

长城板块旅游公路忻州市代县境内G108线至白仁岩段项目前期工作已全部完成，项目成立指挥部文件已由代县人民政府办公室批准成立，征地拆迁与地上附着物补偿和被征地农民实行基本养老保险补贴补偿安置方案由代政办发（2020）10号文件批复。2月21日县指挥部召开第一次征地拆迁协调会，目前已基本完成迁坟工作，征地正在签订合同中，拆迁工作正在进行评估。目前正在办理施工许可，预计4月15日开工建设。

六、拟引资方式（合资、合作、独资及其它）

七、招商方向：（资金、人才、技术）

八、申报单位联系方式

地址：代县交通运输局

联系人：李永福

手机：13994167783

传真：03505223759

电子信箱：dzjtj2008@126.com