代县交通客运综合枢纽二级客运站项目

一、项目名称：代县交通客运综合枢纽二级客运站项目

二、申报单位：代县交通运输局

三、申报单位简况

代县交通运输局主要负责县乡公路工程的建设、养护、道路运输市场的监督管理、出租车行业管理、县公路路面治超等工作。

交通局核定的机关行政编制6名，全额事业编制22名，自收自支事业编制31名，共59名。内设机构3个（办公室、综合规划股、建设管理股），下属事业单位6个（运管所、综合行政执法队、客运办、公路站、质监站、路政大队），另战备办公室为挂靠单位。

四、项目概况

（一）项目内容

1、项目建设背景及必要性。

随着代县交通网络的日渐完善和城市扩容提质进程的加快，必然要求代县具有一个具备承载全县公路交通运输任务的客运站，作为城际之间、地级市发往各区县、周边各县市及其他地区的公路交通枢纽。而代县目前的汽车客运站，承载能力和服务质量都远远不能满足代县当前公路客运的要求，更无法适应代县今后国民经济和社会发展的需要。因此，新建代县交通客运综合枢纽二级客运站，根据客流量的预测结果，结合当地经济发展水平和趋势，按照国家车站标准设计，是完成代县“十三五”规划的重要措施之一。

目前的代县汽车客运总站曾经对地方经济和客运事业的发展做出了较大的贡献，但是受历史条件所限，在目前的实际运营中出现了很多问题和矛盾，突出体现在基础设施条件差，运营受限，管理困难；场站设施规模小，没有发展空间。因此在代县新区建设代县交通客运综合枢纽二级客运站已迫在眉睫。

### 代县汽车客运事业发展的需要。

随着代县及周边地区社会经济的发展和公路网络化进程的加快，代县与周边忻州等城市的城乡生产和消费间联系更加紧密，与周边县区如原平等联系逐渐加强，人口的流动、商品的流通量迅速增加，城市和乡村公路交通基础设施将承载着一个不断膨胀的压力。这就需要有一个管理规范、高效有序的运输市场。而目前代县汽车客运场站基础设施条件差，运营受限，管理困难；场站设施规模小，没有发展空间。本项目的实施建设能够为解决代县现状客运站情况，大幅度改善代县汽车客运环境，节约客运汽车运转时间。一座为代县汽车客运提供车辆例检、维修、待班等配套服务、功能完善、设施现代化、规模适当超前的汽车客运站，对实现现代化、科学化、集约化的客运经营机制、提高车载运输效率、完善交通运输服务功能将起到举足轻重的作用。

### 改善城市交通环境，提升城市整体形象的需要。

代县现有汽车客运站基础设施的落后不但给城市窗口部位带来了不良影响，限制了旅客的出行和中转，更阻滞了地区经济的发展。建设一座代县交通客运综合枢纽二级客运站既能满足旅客运输的需要，而且能大大提高城市的外部形象，也能从根本上消除客运流通不畅对地区经济发展的负面影响。

### 加强城际交流，促进经济发展的需要。

本项目的实施建设能够有效的提高代县的客运交通质量，加强代县与包头、呼和浩特、忻州、太原等周边城市的经济合作，从而促进经济又快又好的发展。

2、内容及规模：占地面积13324m2,建筑总面积2724.05m2,新建三层框架结构办公楼1栋，钢架结构汽车维修车间1栋，建设发车位13泊，客车停车位51泊，社会停车位39泊；购置安装电子购票设备2台，电子验票设备2台，旅客座椅356套，广播通讯设备1套，电子显示大屏幕1套，电子监控及安检设备1套，微机管理与信息系统1套，车辆安全检测设备2套，空气源热泵5台，热风幕机5台，办公设备1套，清洁卫生设备1套，行包安全检查设备4台，车辆维修设备2套，车辆清洁设备2套。

（二）项目投资估算（万元）：

总投资3162.44万元，其中建安工程费1182.5万元，安装工程费691.71万元，设备、工器具及设备安装费495.84万元。资金来源为县财政2138.39万元，山西汽运集团忻州汽车有限公司1024.05万元。

- 项目配套条件

项目三通一平已完成。

- 项目市场预测及效益分析

项目建成后，既能方便群众出行，又能进一步增强运营车辆的低级保养能力，改善运营车辆的保养条件，提高车辆保修质量和运营车辆的完好率，为公共交通的运营生产创造更好的条件。

五、项目进展情况

（一）政策：符合目前山西省综合客运枢纽建设政策；

（二）核准（备案）：已审报核准；

（三）土地、环保：

代县住房保障和城乡建设管理局选字第（140923201800004）号已办理选址；

代县自然资源局代县（2019）建批划字第001号及

代县人民政府代政土供划字（2018）5号批准用地面积10573.53平方米；

代环评函（2018）30号《代县环境保护局关于代县交通运输局新建代县交通客运综合枢纽二级客运站项目环境影响报告的批复》已办理环评；

- 项目可行性研究报告及项目建议书

代发改发（2018）61号《代县发展和改革局关于代县交通运输局新建代县交通客运综合枢纽二级客运站项目可行性研究报告的批复》；

- 项目前期进展情况

代县交通客运综合枢纽二级客运站项目前期工作已全部完成，项目成立指挥部文件已由代县人民政府办公室批准成立。目前正在办理施工许可，预计4月5日开工建设。

六、拟引资方式（合资、合作、独资及其它）

七、招商方向：（资金、人才、技术）

八、申报单位联系方式

地址：代县交通运输局

联系人：李永福

手机：13994167783

传真：03505223759

电子信箱：dzjtj2008@126.com