代县阳明堡污水处理厂及管网建设

项目新建工程

一、项目名称：代县阳明堡污水处理厂及管网建设项目新建工程

二、申报单位：代县住房和城乡建设管理局

三、申报单位简况：代县住房和城乡建设管理局是县政府工作部门，为正科级，对外加挂县人民防空办公室、县城市管理综合行政执法局牌子。代县住房和城乡建设管理局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于住房和城乡建设管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设管理工作的集中统一领导。

四、项目概况

（一）项目内容

1、项目背景概况：

阳明堡镇镇区建设范围不断扩大，污水处理厂及污水管网系统建设相对滞后，导致污水未经处理直接排放，对环境造成了污染。

《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）中提出要求“加快农村环境综合整治。以县级行政区域为单元，实行农村污水处理统一规划、统一建设、统一管理，有条件的地区积极推进城镇污水处理设施和服务向农村延伸。深化“以奖促治”政策，实施农村清洁工程，开展河道清淤疏浚，推进农村环境连片整治。到2020年，新增完成环境综合整治的建制村13万个”。

《山西省住房和城乡建设厅关于做好2019年建制镇生活污水处理设施及配套管网建设工作的通知》中要求加快推进2019年建制镇生活污水处理设施及配套管网建设有关事项。代县阳明堡为此文件中需要新建生活污水处理设施及配套管网的建制镇之一。需要加快进行污水厂及配套管网的建设。

因此，从保护环境、控制水体污染的需求来说，代县阳明堡污水处理厂新建工程的建设为大势所趋且势在必行。

2、项目建设内容及规模：

本项目建设代县阳明堡污水处理厂一期工程1座，设计处理能力为5000m³/d，主要处理阳明堡镇区、七里铺村、马站村及部分代县城区污水。项目总建筑面积约为4360㎡，建筑用地面积3240㎡。项目主要建设污水处理构筑物和污水处理设施设备等，建设配套污水管网（按照一期二期共10000m³/d设计）工程。处理达标的污水通过排水管道排入滹沱河。2025年阳明堡镇区污水场需要处理的污水量为3649m³/d，2030年需要处理的污水量为7620m³/d，为保证出水水质达标，以及后期接收附近行政村污水的可能，污水厂处理量一期按照2025年处理污水量确定，确定规模为5000m³/d，同时预留二期5000m³/d建设用地。污水管网按照10000m³/d处理量一次性建成。

（二）项目投资估算（万元）：

本项目总投资7141.20万元，全部使用代县财政资金。

（三）项目配套条件：场地、道路、水、电、气、通讯配套齐全。

（四）项目市场预测及效益分析

该工程的建设不仅可以改善镇区的环境，提高人民生活质量，而且对镇域经济的可持续发展，对流域的水资源保护也具有重要的现实意义。因此，本工程的建设势在必行。

（五）项目进展情况

（一）政策：本项目符合国家及地方相关政策，符合国家及地方相关上位规划。

（二）核准（备案）：是。

（三）土地、环保：符合国家土地政策及环保规定，经相关国土部门及环保部门初审认可；项目选址是经国土、环保、城建规划等部门初审同意。

（四）项目可行性研究报告及项目建议书：已完成。

（五）项目前期进展情况：工程规划方案设计已完成。

六、拟引资方式：合作

七、招商方向：资金。

八、申报单位联系方式

地址：代县新南街1号

联系人：刘晓宇

手机：15835067888

传真：03505223353

电子信箱：224139767@qq.com