代政函〔2021〕16号

代县人民政府

关于公益性骨灰堂（含公墓）建设

项目情况的报告

忻州市人民政府:

按照忻州市人民政府办公室“13710”督办平台《关于报送殡葬基础设施建设情况的通知》要求和全市殡葬改革推进会精神，为加快我县公益性骨灰堂（含公墓）建设项目进度，保质保量按期完成任务，现将有关情况报告如下。

一、具体情况

代县是中国历史文化名城，地处我省东北部，北靠恒山余脉，南照五台山麓，滹沱河自东向西横贯全境，地形地貌为“两山夹一川”。全县国土总面积1721平方公里，其中山地占70.5%、丘陵占16.9%、平川盆地占12.6%。辖9个乡镇，195个行政村，全县17.88万人。以年死亡率千分之七概算，每年约有1300余死者需要节地生态安葬，为节约用地，规范殡仪殡葬服务,按照省委、省政府关于殡葬改革的要求，我县需建设公益性骨灰堂1处、经营性公墓1处、乡级公益性公墓8处、村级公益性公墓124处。规划时间为：县级公益性骨灰堂 2021年完成，乡级、

村级公益性公墓2021年完成35%、2022 年完成33%、2023年完成32%。

二、 项目建设计划

（一）县级安葬（放）设施建设项目

1.县级公益性骨灰堂建设项目。

根据国家殡葬法规政策和有关规定，我县规划建设县级公益性骨灰堂1处，占地约25.7亩，骨灰堂建筑面积约2289.99㎡（其中骨灰楼1658.4㎡），规划选址上磨坊乡神涧村斗道梁，建成后可基本满足全县骨灰存放和安置需求，项目资金来源为财政拨付，预计2021年12月完成。

2.经营性公墓建设项目。

我县规划建设经营性公墓1处，占地面积约22亩，拟建为林墓复合型公墓，墓穴位约5800个，按照相关规定标准建设。

（二）乡级公益性公墓建设项目

代县现有9个乡（镇），拟建设公益性公墓8处，其中上磨坊乡由县级公墓覆盖，不再单建。计划2021年建设3处，2022年建设2处，2023年建设3处，具体情况为：

1.2021年（3处）：

（1）峨口镇公墓，拟占地20亩，选址峨口镇兴圣村南，覆盖人口20916人。建设用地为其他用地，规划设置墓穴6400个。项目资金来源为财政拨付，2021年12月完成。

（2）阳明堡镇公墓，拟占地10亩，选址阳明堡镇九龙村北半坡，覆盖人口20226人。建设用地为集体荒地，规划设置墓穴2832个。项目资金来源为财政拨付，2021年12月完成。

（3）雁门关镇公墓，拟占地5亩，选址雁门关镇陈家庄村，覆盖人口7899人。建设用地为集体林地，规划设置墓穴 1105个。项目资金来源为财政拨付，2021年12月完成。

2.2022年（2处）:

（1）峪口镇公墓，拟占地10亩，选址峪口镇胡家沟村西南，覆盖人口24886人。建设用地为集体荒地，规划设置墓穴3484个。项目资金来源为财政拨付，2022年12月完成。

（2）新高乡公墓，拟占地8亩，选址新高乡赵家湾村，覆盖人口14175人。建设用地为非耕地，规划设置墓穴1900个。项目资金来源为财政拨付，2022年12月完成。

3.2023年(3处):

（1）上馆镇公墓，拟占地20亩，选址上馆镇橙草沟村罗家园，覆盖人口22846人。建设用地为未利用地，规划设置墓穴3200个。项目资金来源为财政拨付，2023年12月完成。

（2）枣林镇公墓，拟占地6亩，选址枣林镇鹿蹄涧村西北，覆盖人口19797人。建设用地为集体林地，规划设置墓穴2902个。项目资金来源为财政拨付，2023年12月完成。

（3）聂营镇公墓，拟占地6亩，选址聂营村南部，覆盖人口12154人。建设用地为未利用地，规划设置墓穴2000个。项目资金来源为财政拨付，2023年12月完成。

（三）村级公益性公墓建设项目

代县现有195个行政村，除县级公益性骨灰堂、乡级公益性公墓覆盖的71个行政村外，拟建设村级公益性公墓124处。具体情况为：

1.2021年（44处）：

（1）阳明堡镇（8处）：

①堡内村公益性公墓，拟占地5亩，选址堡内村西，覆盖人口0.23万人。建设用地为集体荒地，规划设置墓穴322个。项目资金来源为财政拨付。

②东关村公益性公墓，拟占地5亩，选址东关村西，覆盖人口0.19万人。建设用地为集体荒地，规划设置墓穴266个,项目资金来源为财政拨付。

③南关村公益性公墓，拟占地5亩，选址南关村西，覆盖人口0.3万人。建设用地为集体荒地，规划设置墓穴420个,项目资金来源为财政拨付。

④马站村公益性公墓，拟占地5亩，选址马站村北，覆盖人口0.135万人。建设用地为集体荒地，规划设置墓穴189个,项目资金来源为财政拨付。

⑤古城村公益性公墓，拟占地5亩，选址古城村村北，覆盖人口0.18万人。建设用地为集体荒地，规划设置墓穴252个,项目资金来源为财政拨付。

⑥下花庄村公益性公墓，拟占地2亩，选址下花庄村，覆盖人口0.0289万人。建设用地为集体荒地，规划设置墓穴41个,项目资金来源为财政拨付。

⑦下官院村公益性公墓，拟占地3亩，选址下官院村东北，覆盖人口0.0505万人。建设用地为集体荒地，规划设置墓穴71个,项目资金来源为财政拨付。

⑧七里铺村公益性公墓，拟占地3亩，选址七里铺村东，覆盖人口0.065万人。建设用地为集体荒地，规划设置墓穴91个,项目资金来源为财政拨付。

（2）枣林镇（11处）：

①枣林镇西村公益性公墓，拟占地3亩，选址西村村西北，覆盖人口0.0732万人。建设用地为集体林地，规划设置墓穴105个,项目资金来源为财政拨付。

②枣林东村公益性公墓，拟占地3亩，选址枣林东村村北，覆盖人口0.0958万人。建设用地为集体林地，规划设置墓穴135个,项目资金来源为财政拨付。

③何家寨村公益性公墓，拟占地2亩，选址何家寨村北，覆盖人口0.0152万人。建设用地为集体林地，规划设置墓穴20个,项目资金来源为财政拨付。

④段村公益性公墓，拟占地3亩，选址段村村北，覆盖人口0.0634万人。建设用地为集体林地，规划设置墓穴100个,项目资金来源为财政拨付。

⑤沱阳村公益性公墓，拟占地5亩，选址沱阳村黄沟，覆盖人口0.1325万人。建设用地为集体林地，规划设置墓穴200个,项目资金来源为财政拨付。

⑥大敦素村公益性公墓，拟占地3亩，选址大敦素村东北，覆盖人口0.0540万人。建设用地为集体林地，规划设置墓穴80个,项目资金来源为财政拨付。

⑦小敦素村公益性公墓，拟占地3亩，选址小敦素村村北，覆盖人口0.0801万人。建设用地为集体林地，规划设置墓穴115个,项目资金来源为财政拨付。

⑧二十里铺村公益性公墓，拟占地5亩，选址二十里铺村北，覆盖人口0.12万人。建设用地为集体林地，规划设置墓穴215个,项目资金来源为财政拨付。

⑨显旺村公益性公墓，拟占地5亩，选址显旺村北，覆盖人口0.109万人。建设用地为集体林地，规划设置墓穴155个,项目资金来源为财政拨付。

⑩西留属村公益性公墓，拟占地5亩，选址西留属村北，覆盖人口0.1554万人。建设用地为集体林地，规划设置墓穴222个,项目资金来源为财政拨付。

⑪东留属村公益性公墓，拟占地5亩，选址东留属村北，覆盖人口0.1957万人。建设用地为集体林地，规划设置墓穴280个,项目资金来源为财政拨付。

（3）聂营镇（3处）：

①小南坪村公益性公墓，拟占地0.2亩，选址小南坪村西南，覆盖人口0.033万人。建设用地为未利用，规划设置墓穴100个,项目资金来源为财政拨付。

②西高泉村公益性公墓，拟占地0.5亩，选址西高泉村南，覆盖人口0.1万人。建设用地为未利用，规划设置墓穴200个,项目资金来源为财政拨付。

③东段景村公益性公墓，拟占地0.5亩，选址东段景村东南，覆盖人口0.14万人。建设用地为未利用，规划设置墓穴200个,项目资金来源为财政拨付。

（4）雁门关镇（3处）：

①西段村公益性公墓，拟占地2亩，选址西段村东梁村北，覆盖人口 0.0372万人。建设用地为集体坡地，规划设置墓穴52个,项目资金来源为财政拨付。

②试刀石村公益性公墓，拟占地2亩，选址试刀石村东梁村，覆盖人口0.033万人。建设用地为集体林地，规划设置墓穴46个,项目资金来源为财政拨付。

③南口村公益性公墓，拟占地2亩，选址南口村西梁村，覆盖人口0.058万人。建设用地为集体荒地，规划设置墓穴81个,项目资金来源为财政拨付。

（5）峪口镇（3处）：

①峪口村公益性公墓，拟占地5亩，选址峪口村东北，覆盖人口 0.18万人。建设用地为集体荒地，规划设置墓穴252个,项目资金来源为财政拨付。

②下庄村公益性公墓，拟占地5亩，选址下庄村北，覆盖人口 0.1312万人。建设用地为集体荒地，规划设置墓穴184个,项目资金来源为财政拨付。

③圪塔村公益性公墓，拟占地2亩，选址圪塔村东北，覆盖人口0.0298万人。建设用地为集体荒地，规划设置墓穴42个,项目资金来源为财政拨付。

（6）上磨坊乡（6处）：

①里回村公益性公墓，拟占地3亩，选址里回村村南南高寨，覆盖人口 0.0578万人。建设用地为集体牧草，规划设置墓穴81个,项目资金来源为财政拨付。

②赤土沟村公益性公墓，拟占地2亩，选址赤土沟村东北，覆盖人口0.0734万人。建设用地为集体林地，规划设置墓穴103个,项目资金来源为财政拨付。

③小西庄村公益性公墓，拟占地2亩，选址小西庄村北半坡，覆盖人口 0.0353万人。建设用地为集体林地，规划设置墓穴50个,项目资金来源为财政拨付。

④东若院村公益性公墓，拟占地3亩，选址东若院村北西岗，覆盖人口0.0804万人。建设用地为集体牧草，规划设置墓穴113个,项目资金来源为财政拨付。

⑤任家庄村公益性公墓，拟占地2亩，选址任家庄村北麦林地，覆盖人口0.0396万人。建设用地为集体林地，规划设置墓穴56个,项目资金来源为财政拨付。

⑥神涧村公益性公墓，拟占地2亩，选址神涧村村西北东庄，覆盖人口0.0597万人。建设用地为集体林地，规划设置墓穴84个,项目资金来源为财政拨付。

（7）新高乡（10处）：

①韩街村公益性公墓，拟占地2亩，选址韩街村，覆盖人口 0.02万人。建设用地为非耕地，规划设置墓穴30个,项目资金来源为财政拨付。

②刘家圪洞村公益性公墓，拟占地5亩，选址刘家圪洞村，覆盖人口0.1050万人。建设用地为非耕地，规划设置墓穴150个,项目资金来源为财政拨付。

③潘家庄村公益性公墓，拟占地2亩，选址潘家庄村，覆盖人口0.0449万人。建设用地为非耕地，规划设置墓穴60个,项目资金来源为财政拨付。

④上桥庄村公益性公墓，拟占地2亩，选址上桥庄村，覆盖人口0.035万人。建设用地为非耕地，规划设置墓穴50个,项目资金来源为财政拨付。

⑤王街村公益性公墓，拟占地2亩，选址王街村，覆盖人口 0.041万人。建设用地为非耕地，规划设置墓穴60个,项目资金来源为财政拨付。

⑥小观村公益性公墓，拟占地2亩，选址小观村，覆盖人口0.0118万人。建设用地为非耕地，规划设置墓穴20个,项目资金来源为财政拨付。

⑦河头村公益性公墓，拟占地2亩，选址河头村，覆盖人口0.0322万人。建设用地为非耕地，规划设置墓穴50个,项目资金来源为财政拨付。

⑧园子村公益性公墓，拟占地2亩，选址园子村，覆盖人口0.0386万人。建设用地为非耕地，规划设置墓穴50个,项目资金来源为财政拨付。

⑨金街村公益性公墓，拟占地3亩，选址金街村，覆盖人口0.052万人。建设用地为非耕地，规划设置墓穴70个,项目资金来源为财政拨付。

⑩石岗村公益性公墓，拟占地2亩，选址石岗村，覆盖人口0.0214万人。建设用地为非耕地，规划设置墓穴30个,项目资金来源为财政拨付。

2.2022年（41处）：

（1）阳明堡镇（8处）：

①大茹解村公益性公墓，拟占地3亩，选址大茹解村北，覆盖人口0.072万人。建设用地为集体荒地，规划设置墓穴101个,项目资金来源为财政拨付。

②崔庄村公益性公墓，拟占地3亩，选址崔庄村北，覆盖人口0.054万人。建设用地为集体荒地，规划设置墓穴76个,项目资金来源为财政拨付。

③牛站村公益性公墓，拟占地2亩，选址牛站村北，覆盖人口0.0269万人。建设用地为集体荒地，规划设置墓穴38个,项目资金来源为财政拨付。

④西窑子头村公益性公墓，拟占地2亩，选址西窑子头村下长征墓地，覆盖人口0.025万人。建设用地为集体荒地，规划设置墓穴35个,项目资金来源为财政拨付。

⑤海子村公益性公墓，拟占地2亩，选址海子村北，覆盖人口0.047万人。建设用地为集体荒地，规划设置墓穴66个,项目资金来源为财政拨付。

⑥长郝村公益性公墓，拟占地3亩，选址长郝村上山道，覆盖人口0.069万人。建设用地为集体荒地，规划设置墓穴97个,项目资金来源为财政拨付。

⑦上沙河村公益性公墓，拟占地2亩，选址上沙河村西北，覆盖人口0.035万人。建设用地为集体荒地，规划设置墓穴49个,项目资金来源为财政拨付。

⑧下沙河村公益性公墓，拟占地2亩，选址下沙河村东北，覆盖人口0. 0405万人。建设用地为集体荒地，规划设置墓穴57个,项目资金来源为财政拨付。

（2）枣林镇（9处）:

①槐树院村公益性公墓，拟占地2亩，选址槐树院东北，覆盖人口0.0199万人。建设用地为集体林地，规划设置墓穴30个,项目资金来源为财政拨付。

②神岗村公益性公墓，拟占地2亩，选址神岗村北，覆盖人口0.0055万人。建设用地为集体荒地，规划设置墓穴10个,项目资金来源为财政拨付。

③蒙家庄村公益性公墓，拟占地2亩，选址蒙家庄村北，覆盖人口0.0084万人。建设用地为集体林地，规划设置墓穴15个,项目资金来源为财政拨付。

④柳树坡村公益性公墓，拟占地2亩，选址柳树坡村北，覆盖人口0.015万人。建设用地为集体林地，规划设置墓穴22个,项目资金来源为财政拨付。

⑤东马村公益性公墓，拟占地2亩，选址东马村北，覆盖人口0.042万人。建设用地为集体林地，规划设置墓穴60个,项目资金来源为财政拨付。

⑥西马村公益性公墓，拟占地5亩，选址西马村北，覆盖人口0.1057万人。建设用地为集体林地，规划设置墓穴150个,项目资金来源为财政拨付。

⑦东阳沟村公益性公墓，拟占地3亩，选址东阳沟村北，覆盖人口0.0648万人。建设用地为集体林地，规划设置墓穴90个,项目资金来源为财政拨付。

⑧西阳沟村公益性公墓，拟占地2亩，选址西阳沟村北，覆盖人口0.0214万人。建设用地为集体林地，规划设置墓穴30个,项目资金来源为财政拨付。

⑨盆窑村公益性公墓，拟占地2亩，选址盆窑村盘头，覆盖人口0.0186万人。建设用地为集体荒地，规划设置墓穴25个,项目资金来源为财政拨付。

（3）聂营镇（4处）：

①黑山庄上街村公益性公墓，拟占地0.5亩，选址黑山庄上街村西北，覆盖人口0.041万人。建设用地为未利用，规划设置墓穴100个,项目资金来源为财政拨付。

②黑山庄下街村公益性公墓，拟占地1亩，选址黑山庄下街村西北，覆盖人口0.1万人。建设用地为未利用，规划设置墓穴400个,项目资金来源为财政拨付。

③黑山庄东村公益性公墓，拟占地2亩，选址黑山庄东村东北，覆盖人口0.039万人。建设用地为未利用，规划设置墓穴200个,项目资金来源为财政拨付。

④西段景村公益性公墓，拟占地0.5亩，选址西段景村正南，覆盖人口0.114万人。建设用地为未利用，规划设置墓穴200个,项目资金来源为财政拨付。

（4）雁门关镇（4处）：

①殿上村公益性公墓，拟占地3亩，选址殿上村果树园地，覆盖人口 0.0986万人。建设用地为集体荒地，规划设置墓穴138个,项目资金来源为财政拨付。

②太和岭口村公益性公墓，拟占地3亩，选址太和岭口村城顶上，覆盖人口0.0898万人。建设用地为其他草地，规划设置墓穴126个,项目资金来源为财政拨付。

③上田村公益性公墓，拟占地2亩，选址上田村石疙瘩，覆盖人口0.0724万人。建设用地为荒地，规划设置墓穴101个,项目资金来源为财政拨付。

④红墙村公益性公墓，拟占地3亩，选址红墙村杏树地，覆盖人口0.16万人。建设用地为集体荒地，规划设置墓穴224个,项目资金来源为财政拨付。

（5）上磨坊乡（6处）：

①新城村公益性公墓，拟占地3亩，选址新城村村西南，覆盖人口 0.0765万人。建设用地为集体未利用地，规划设置墓穴108个,项目资金来源为财政拨付。

②三家村公益性公墓，拟占地2亩，选址三家村五堰梁，覆盖人口0.0441万人。建设用地为集体未利用地，规划设置墓穴62个,项目资金来源为财政拨付。

③侯家沟村公益性公墓，拟占地2亩，选址神涧村西北，覆盖人口0.0324万人。建设用地为集体林地，规划设置墓穴46个,项目资金来源为财政拨付。

④上门王村公益性公墓，拟占地3亩，选址神涧村西北，覆盖人口0.1107万人。建设用地为集体林地，规划设置墓穴155个,项目资金来源为财政拨付。

⑤朴村公益性公墓，拟占地3亩，选址神涧村西北，覆盖人口 0.0824万人。建设用地为集体林地，规划设置墓穴116个,项目资金来源为财政拨付。

⑥西若院村公益性公墓，拟占地2亩，选址神涧村西北，覆盖人口0.04万人。建设用地为集体荒地，规划设置墓穴56个,项目资金来源为财政拨付。

（6）新高乡（10处）：

①张家寨村公益性公墓，拟占地2亩，选址张家寨村，覆盖人口 0.048万人。建设用地为非耕地，规划设置墓穴70个,项目资金来源为财政拨付。

②翟街村公益性公墓，拟占地2亩，选址翟街村，覆盖人口0.019万人。建设用地为非耕地，规划设置墓穴30个,项目资金来源为财政拨付。

③下街村公益性公墓，拟占地3亩，选址下街村，覆盖人口0.052万人。建设用地为非耕地，规划设置墓穴70个,项目资金来源为财政拨付。

④陈家堡村公益性公墓，拟占地3亩，选址陈家堡村，覆盖人口0.095万人。建设用地为非耕地，规划设置墓穴130个,项目资金来源为财政拨付。

⑤刘街村公益性公墓，拟占地3亩，选址刘街村，覆盖人口 0.0588万人。建设用地为非耕地，规划设置墓穴80个,项目资金来源为财政拨付。

⑥赵村公益性公墓，拟占地5亩，选址赵村，覆盖人口0.1737万人。建设用地为非耕地，规划设置墓穴240个,项目资金来源为财政拨付。

⑦张村公益性公墓，拟占地2亩，选址张村，覆盖人口0.0279万人。建设用地为非耕地，规划设置墓穴40个,项目资金来源为财政拨付。

⑧沿村公益性公墓，拟占地3亩，选址沿村，覆盖人口0.0998万人。建设用地为非耕地，规划设置墓穴140个,项目资金来源为财政拨付。

⑨周流村公益性公墓，拟占地2亩，选址周流村，覆盖人口0.038万人。建设用地为非耕地，规划设置墓穴50个,项目资金来源为财政拨付。

⑩张家堡村公益性公墓，拟占地3亩，选址张家堡村覆盖人口0.0619万人。建设用地为非耕地，规划设置墓穴90个,项目资金来源为财政拨付。

3.2023年（39处）

（1）阳明堡镇（7处）：

①上花庄村公益性公墓，拟占地3亩，选址上花庄村北，覆盖人口0.0665万人。建设用地为集体荒地，规划设置墓穴94个,项目资金来源为财政拨付。

②泊水村公益性公墓，拟占地3亩，选址泊水村北，覆盖人口0.0923万人。建设用地为集体荒地，规划设置墓穴130个,项目资金来源为财政拨付。

③李家磨村公益性公墓，拟占地2亩，选址李家磨村北，覆盖人口0.428万人。建设用地为集体荒地，规划设置墓穴60个,项目资金来源为财政拨付。

④丈子村公益性公墓，拟占地2亩，选址丈子村北，覆盖人口0.0441万人。建设用地为集体荒地，规划设置墓穴62个,项目资金来源为财政拨付。

⑤官庄村公益性公墓，拟占地2亩，选址官庄村北，覆盖人口0.0368万人。建设用地为集体荒地，规划设置墓穴52个,项目资金来源为财政拨付。

⑥西庄村公益性公墓，拟占地5亩，选址西庄村北，覆盖人口0.103万人。建设用地为集体荒地，规划设置墓穴145个,项目资金来源为财政拨付。

⑦宇文村公益性公墓，拟占地2亩，选址宇文村北，覆盖人口0.0315万人。建设用地为集体荒地，规划设置墓穴44个,项目资金来源为财政拨付。

2.枣林镇（12处）：

①长畛村公益性公墓，拟占地2亩，选址长畛村西梁，覆盖人口0.0312万人。建设用地为集体林地，规划设置墓穴45个,项目资金来源为财政拨付。

②望台村公益性公墓，拟占地3亩，选址望台村北，覆盖人口0.0688万人。建设用地为集体林地，规划设置墓穴100个,项目资金来源为财政拨付。

③赤岸村公益性公墓，拟占地3亩，选址赤岸村北，覆盖人口0.0651万人。建设用地为集体林地，规划设置墓穴95个,项目资金来源为财政拨付。

④碾子沟村公益性公墓，拟占地2亩，选址碾子沟村北，覆盖人口0.0054万人。建设用地为集体荒地，规划设置墓穴10个,项目资金来源为财政拨付。

⑤枣园村公益性公墓，拟占地2亩，选址枣园村西，覆盖人口0.0178万人。建设用地为集体林地，规划设置墓穴25个,项目资金来源为财政拨付。

⑥酸刺沟村公益性公墓，拟占地2亩，选址酸刺沟村北，覆盖人口0.045万人。建设用地为集体林地，规划设置墓穴65个,项目资金来源为财政拨付。

⑦蔡地沟村公益性公墓，拟占地2亩，选址蔡地沟村，覆盖人口0.0089万人。建设用地为集体荒地，规划设置墓穴15个,项目资金来源为财政拨付。

⑧山底村公益性公墓，拟占地2亩，选址山底村北，覆盖人口0.0167万人。建设用地为集体林地，规划设置墓穴20个,项目资金来源为财政拨付。

⑨西平安村公益性公墓，拟占地2亩，选址西平安村北，覆盖人口0.0261万人。建设用地为集体林地，规划设置墓穴40个,项目资金来源为财政拨付。

⑩沙沟村公益性公墓，拟占地2亩，选址沙沟村北，覆盖人口0.0173万人。建设用地为集体林地，规划设置墓穴25个,项目资金来源为财政拨付。

⑪胡峪村公益性公墓，拟占地2亩，选址胡峪村北，覆盖人口0.0252万人。建设用地为集体机动地，规划设置墓穴35个,项目资金来源为财政拨付。

⑫分水岭村公益性公墓，拟占地5亩，选址分水岭村北，覆盖人口0.167万人。建设用地为集体林地，规划设置墓穴240个,项目资金来源为财政拨付。

3.聂营镇（3处）：

①云雾村公益性公墓，拟占地2亩，选址云雾村东坡，覆盖人口0.0390万人。建设用地为未利用，规划设置墓穴100个,项目资金来源为财政拨付。

②窑子村公益性公墓，拟占地0.5亩，选址窑子村正南，覆盖人口0.14万人。建设用地为未利用，规划设置墓穴200个,项目资金来源为财政拨付。

③康下庄村公益性公墓，拟占地0.5亩，选址康下西后沟，覆盖人口0.09万人。建设用地为未利用，规划设置墓穴200个,项目资金来源为财政拨付。

4.雁门关镇（3处）：

①西瓦窑头村公益性公墓，拟占地2亩，选址西瓦窑头村大咀，覆盖人口 0.0763万人。建设用地为集体林地，规划设置墓穴107个,项目资金来源为财政拨付。

②雁门关村公益性公墓，拟占地2亩，选址雁门关村羊圈梁，覆盖人口0.0222万人。建设用地为集体坡地，规划设置墓穴31个,项目资金来源为财政拨付。

③白草口村公益性公墓，拟占地2亩，选址白草口村秦庄，覆盖人口0.0737万人。建设用地为集体林地，规划设置墓穴140个,项目资金来源为财政拨付。

5.峪口镇（3处）：

①八塔村公益性公墓，拟占地2亩，选址八塔村东，覆盖人口 0.0492万人。建设用地为集体荒地，规划设置墓穴69个,项目资金来源为财政拨付。

②西会村公益性公墓，拟占地2亩，选址西会村后口前小组南，覆盖人口 0.0642万人。建设用地为集体荒地，规划设置墓穴90个,项目资金来源为财政拨付。

③马桥村公益性公墓，拟占地2亩，选址马桥村后子上，覆盖人口0.0849万人。建设用地为集体荒地，规划设置墓穴119个,项目资金来源为财政拨付。

6.上磨坊乡（5处）：

①上磨坊村公益性公墓，拟占地3亩，选址神涧村西北，覆盖人口 0.1192万人。建设用地为集体林地，规划设置墓穴167个,项目资金来源为财政拨付。

②南家寨村公益性公墓，拟占地3亩，选址神涧村西北，覆盖人口0.0793万人。建设用地为集体林地，规划设置墓穴112个,项目资金来源为财政拨付。

③下门王村公益性公墓，拟占地2亩，选址神涧村西北，覆盖人口0.0316万人。建设用地为集体林地，规划设置墓穴45个,项目资金来源为财政拨付。

④十里铺村公益性公墓，拟占地5亩，选址神涧村西北，覆盖人口0.1255万人。建设用地为集体林地，规划设置墓穴176个,项目资金来源为财政拨付。

⑤磨坊堡村公益性公墓，拟占地2亩，选址神涧村西北，覆盖人口 0.0442万人。建设用地为集体林地，规划设置墓穴62个,项目资金来源为财政拨付。

7.新高乡（6处）：

①口子村公益性公墓，拟占地2亩，选址口子村，覆盖人口 0.04万人。建设用地为非耕地，规划设置墓穴60个,项目资金来源为财政拨付。

②新高村公益性公墓，拟占地5亩，选址新高村，覆盖人口0.1042万人。建设用地为非耕地，规划设置墓穴150个,项目资金来源为财政拨付。

③西凤村公益性公墓，拟占地3亩，选址西凤村，覆盖人口0.0541万人。建设用地为非耕地，规划设置墓穴80个,项目资金来源为财政拨付。

④董家寨村公益性公墓，拟占地3亩，选址董家寨村，覆盖人口 0.0602万人。建设用地为非耕地，规划设置墓穴80个,项目资金来源为财政拨付。

⑤张仙堡村公益性公墓，拟占地2亩，选址张仙堡村，覆盖人口0.0079万人。建设用地为非耕地，规划设置墓穴10个,项目资金来源为财政拨付。

⑥小峪口前村公益性公墓，拟占地2亩，选址小峪口前村，覆盖人口0.0196万人。建设用地为非耕地，规划设置墓穴30个,项目资金来源为财政拨付。

特此报告。

代县人民政府

2021年8月2日

抄送：县委办公室，县人大常委会办公室，县政协办公室，县法院，

县检察院。