忻州市代县市、县发证矿山资源整合

实施方案

提交单位：代县人民政府

编制单位：中国冶金地质总局三局物探队

编制日期：二〇二四年二月

忻州市代县市、县发证矿山资源整合

实施方案

编 写 单 位：中国冶金地质总局三局物探队

项 目 负 责：段晓炉

主 要 编 写 人：刘建国   段晓炉   郝虎  张海洋

审   核  人：刘超

审   查  人： 黄红国

总 工 程 师：常艳

单 位 负 责 人：张行凯

报告提交日期：2024年4月

目  录

第一章  概  述	1

一、矿产资源概况	1

二、矿产资源开发利用概况	2

第二章  整合工作	5

一、总体要求	5

二、阶段划分及时限要求	9

第三章  矿产资源开发整合方案	11

一、整合工作的总体安排	11

二、整合实施方案	11

三、整合重组采矿权出让	14

第四章  综合整治措施与整合工作保障措施	15

一、综合整治措施	15

二、整合工作保障措施	15

第五章  结论	17

附  图

| 顺序号 | 图号 | 图 名 | 比例尺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | 代县矿业权分布现状平面图 | 1:50000 |
| 02 | 02 | 代县市、县发证矿山资源整合规划图 | 1:50000 |
| 03 | 03 | 代县生态红线、耕地保护红线与整合规划采矿权分布平面图 | 1:50000 |
| 04 | 04 | 山西亚太数字遥感新技术有限公司代县叶腊石矿影像图 | 1:5000 |
| 05-1 | 05-1 | 山西英业达矿业有限公司代县花岗岩矿（一区、二区）影像图 | 1:5000 |
| 05-2 | 05-2 | 山西英业达矿业有限公司代县花岗岩矿（三区）影像图 | 1:5000 |
| 06 | 06 | 代县鑫源长石矿影像图 | 1:5000 |
| 07 | 07 | 金隅台泥（代县）环保科技有限公司影像图 | 1:5000 |

附  表

| 顺序号 | 图 名 |
| --- | --- |
| 附表1 | 代县发证矿山资源整合前基本情况统计表 |
| 附表2 | 代县发证矿山资源整合关闭淘汰矿山基本情表 |
| 附表3 | 代县发证矿山资源整合后基本情况表 |

附  件

1、代县保留矿山部门核查意见

2、代县整合矿山的采矿权采矿许可证复印件

3、《代县自然资源局关于对我县市、县发证矿山开发利用现状调查摸底和资源整合实施情况征求意见的函》

4、《忻州市代县市、县发证矿山资源整合实施方案》的法律意见

5、《关于对我县市、县发证矿山开发利用现状调查摸底和资源整合实施情况征求意见的函》的各部门意见

6、《代县人民政府办公室关于印发代县开展市、县发证矿山资源整合实施方案的通知》（代政办发[2022]44号）

7、《代县人民政府关于核准代县开展市、县发证矿山资源整合实施方案的请示》（代政[2023]3号）

- 第一章  概  述

- 一、矿产资源概况

代县位于五台山脉与恒山山脉之间，中间滹沱河穿流而过，为两山夹一河地理形态。全县国土面积为1728.9平方公里，南北两山占全县面积的70%，中间为典型的黄土高原地形，沿滹沱河两岸为极少量的冲击平原。

代县矿产资源丰富，目前已知矿产有24种，矿产地24处（大型6处、中型11处、小型7处），矿点矿化点71处。其中，金属矿产资源有11种，具体为：磁铁矿、钒钛磁铁矿、磁（赤）铁矿、钛(金红石)矿、金（岩金）、砂金、银、铜、钼、铅、锌。其他矿产资源有13种。目前资源储量位居省、市首位的有：铁、钛(金红石)2种。矿产资源主要特点有：

1、矿产资源分布的广泛性与集中性并存

铁矿集中分布在峨口、聂营、滩上、峪口、新高6乡（镇），查明资源储量144918.7万吨，保有资源储量53613.061万吨；金红石集中分布于碾子沟一带，查明资源储量426.38万吨，保有资源储量104065.3吨（金属量）；金多金属矿集中分布在滩上、高凡一带，查明资源储量4195公斤（金属量）；叶腊石分布在滩上镇崔家庄村东黄崖山一带；建筑用灰岩集中分布在雁门关镇西北一带。

2、共、伴生矿产多

在已查明资源储量的固体矿产中，共、伴生涉及矿种占一半以上。如铁矿中伴生有金矿；金矿中伴生有银、钼、铜、铅、锌等多金属矿。

3、矿产资源丰富，但贫矿多、富矿少，小型矿床多、大型矿床少

全县铁、金红石等矿产资源储量较丰富，但全县铁矿床大多为中、小型，以沉积变质型贫铁矿为主，全铁（TFe）平均品位为25～35%；金红石品位较低，平均品位1.92～1.97%。

域内盛产铁、金红石、金、花岗岩、石英及石灰岩等矿产，尤其以铁矿采选加工为主要产业。代县金红石矿储量为全国第二大矿。有非常大的区位资源优势。

- 二、矿产资源开发利用概况

截止2023年底，我县现有市、县发证矿山8座，花岗岩矿1座，建筑石料用灰岩及水泥用石灰岩2座，长石和脉石英企业3座，叶腊石矿山1座、水泥配料用红土1座。

a、花岗岩矿

我县目前有花岗岩矿山1座，为山西英业达矿业有限公司代县花岗岩矿，开采方式为露天开采，生产规模0.4万立方米/年，矿区面积0.8611平方公里，查明资源量55034立方米，保有资源量50778立方米，剩余服务年限9.3年。

b、建筑石料用灰岩及水泥用石灰岩

我县目前有建筑石料用灰岩矿山2座，分别为金隅台泥（代县）环保科技有限公司和代县凤英石料厂，开采方式均为露天开采，生产规模300万吨/年，矿区面积2.2387平方公里，查明资源量9175.3万吨，保有资源量9080.36万吨，可服务年限30.41年。

c、长石、脉石英

我县目前有长石和脉石英矿矿山3座，分别为代县鑫源长石矿、代县晶祥石英矿和代县宝成石英矿，开采方式均为露天开采，生产规模2.3万吨/年，矿区面积1.7322平方公里，查明资源量21.59万吨，保有资源量19.2万吨，可服务年限9年。

d、叶腊石

我县目前有叶腊石矿山1座，为山西亚太数字遥感新技术有限公司代县叶腊石矿，开采方式为露天开采，生产规模5万吨/年，矿区面积0.3401平方公里，查明资源量50.23万吨，保有资源量50.23万吨，可服务年限9.96年。

e、水泥配料用红土

我县目前有水泥配料用红土矿山1座，为代县宏威水泥有限责任公司粘土矿，开采方式为露天开采，生产规模20万立方米/年，矿区面积0.1523平方公里，查明资源量116.68万立方米，保有资源量116.68万吨，可服务年限9年。

经过多年开采，地表采场（坑）、废渣堆相对集中，局部连片分布，由于采矿引起的地质环境破坏影响面积大，已治理面积小，矿山地质环境问题突出。

表1-1  代县市、县发证矿山资源整合前基本情况统计表

| 序号 | 矿山名称 | 采矿权人 | 开采矿种 | 采矿许可证号 | 有效期起止时间 | 开采方式 | 生产规模 | 矿区面积（km2） | 资源储量 |  | 剩余服务年限（a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 查明 | 保有资源量 |  |  |
| 1 | 山西英业达矿业有限公司代县花岗岩矿 | 山西英业达矿业有限公司 | 花岗岩 | C1400002009107120043173 | 2020年4月8日-2029年7月8日 | 露天 | 0.4万立方米/年 | 0.8611 | 50778立方米 | 50778立方米 | 9.3 |  |
| 2 | 代县鑫源长石矿 | 代县鑫源长石矿 | 长石 | C1409002010027230057044 | 2022年2月3日-2024年2月3日 | 露天 | 1.3万吨/年 | 1.3165 | 2.45万吨 | 2.45万吨 | 7.8 |  |
|  |  |  | 脉英石 |  |  |  |  |  | 4.9万吨 | 4.9万吨 |  |  |
| 3 | 山西亚太数字遥感新技术有限公司代县叶腊石矿 | 山西亚太数字遥感新技术有限公司 | 叶腊石 | C1409002010127130098491 | 2018年9月17日- 2028年9月17日 | 露天 | 5万吨/年 | 0.3401 | 50.23万吨 | 50.23万吨 | 9.96 |  |
| 4 | 金隅台泥（代县）环保科技有限公司 | 金隅台泥（代县）环保科技有限公司 | 水泥用灰岩 | C1409002023127200156127 | 2023年12月25日-2043年12月24日 | 露天 | 200万吨/年 | 1.9582 | 6748.8万吨 | 6748.8万吨 | 30.41 |  |
|  |  |  | 建筑石料用灰岩 |  |  |  | 90万吨/年 |  | 2117.58万吨 | 2117.58万吨 | 22.02 |  |
| 5 | 代县凤英石料厂 | 代县凤英石料厂 | 建筑石料用灰岩 | C1409002012107130127711 | 2013年12月11日-2022年10月31日 | 露天 | 10万吨/年 | 0.2805 | 308.92万吨 | 213.98万吨 | 9.80 |  |
| 6 | 代县晶祥石英矿 | 左瑞生 | 脉石英 | C1409002010127130101704 | 2015年1月1日-2024年1月1日 | 露天 | 0.5万吨/年 | 0.1356 | 6.35万吨 | 6.35万吨 | 9.0 |  |
| 7 | 代县宝成石英矿 | 李存善 | 脉石英 | C1409002010057130065983 | 2018年5月10日-2020年5月10日 | 露天 | 0.5万吨/年 | 0.2801 | 5.89万吨 | 5.50万吨 | 8.25 |  |
| 8 | 代县宏威水泥有限责任公司粘土矿 | 代县宏威水泥有限责任公司 | 水泥配料用红土 | C1409232012107130134246 | 2012年10月23日-2021年10月23日 | 露天 | 20万立方米/年 | 0.1523 | 116.68万立方米 | 116.68万立方米 | 9.0 |  |

- 第二章  整合工作

- 一、总体要求

- （一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和视察山西重要讲话指示精神，坚持生态优先、绿色发展，按照“标本兼治、疏堵结合”要求，依法依规，通过关闭一批违法违规、资源枯竭、僵尸矿山，资源整合和兼并重组一批小、散、乱矿山，公开出让一批符合产业政策、规划、生态保护要求的资源等方式，深入开展市、县发证矿山资源规范整合，实现全县市、县发证矿山数量大幅减少、发展质量明显提高、大中型矿山协调发展、生态环境保护显著加强、安全生产条件进一步改善、保障经济社会发展能力充分增强，推动我县市、县发证矿山绿色发展。

- （二）基本原则

坚持政府引导、依法推进。以资源为基础，坚持政府引导、企业自愿和市场运作相结合，依法推进整合工作。

坚持科学规划、分步实施。综合考虑开采现状、资源条件、市场需求和生态环境等因素，坚持统筹规划与有序开发并行、资源开发与生态保护并重，根据我县矿产资源规划及相关产业政策，科学编制市、县发证矿山整合方案，并按照方案有计划、分步骤开展工作。

坚持就近整合、集中连片。在市、县发证矿山的规划集中开采区内，在同一矿体范围内开采的连片小矿必须进行整合，改变“多小散乱”布局。

坚持有偿使用、市场配置。对于拟整合矿山夹缝资源，以及拟新设立的采矿权，全部实行市场化配置，通过竞争性出让方式竞得，整合后的矿山达到大中型矿山标准，力争实现“净矿”出让。

坚持统筹兼顾、公开公正。兼顾各方利益，依法保护采矿权人权益，保障矿产资源国家所有权益，积极稳妥推进，维护社会稳定。公开资源整合和出让信息，公正解决、处理有关问题，广泛接受社会监督。

- （三）总体目标任务

1、矿山开发布局进一步优化

坚持“绿色化、科学化、减量化”，统筹资源禀赋、开发现状、矿产资源规划、生态红线和安全生产准入条件，科学合理编制市、县发证矿山企业规范整合方案，重新调整划分矿区范围，初步确定开采规模，基本解决“大矿小开、一矿多开”等问题，整合后全县砂石土类矿山总数原则上减少50％左右。实行区域管控，整合后以大中型矿山为主，按照本地区资源赋存、民生发展需要提出合理整合设置方案。通过矿山整合或公开出让，全县所有市、县发证矿山企业基本形成矿山开发布局有序合理、矿山规模结构整体优化、矿山生态环境明显改善、开发利用水平逐步提升、安全生产局面全面向好、绿色矿山建设全面推进的新格局。

2、培育中型市、县发证矿山企业、市场竞争力明显增强通过规范整合，鼓励市、县发证矿山企业通过资源产业化管理、股份制改造、区域集团化重组等方式，组建区域性、综合性砂石土企业集团，增强企业的资本运营能力、科技创新能力、综合管理能力、生态保护能力和市场竞争能力。

3、绿色矿山建设水平进一步提高

全面推进非煤矿山绿色矿山建设，积极推动提高非煤矿山入选《山西省绿色矿山创建名录》比例，新建非煤矿山必须按照省市绿色矿山有关要求进行建设生产。

4、矿山生态环境及安全生产状况进一步改善

通过整治整合，矿山生态环境明显改善，矿山基本建立“绿色、生态、环保”的开采模式，对地质灾害隐患、环境污染等问题进行治理，使已损毁的矿山生态环境功能逐步恢复，加快形成自身生态环境可持续良性发展、开发利用水平逐步提升、安全生产局面稳定向好的新格局。

- （四）整合范围、标准和方式

1、整合范围

全县所有市、县级发证矿山企业。

（1）持有效《采矿许可证》且有剩余资源储量的。

（2）持市、县两级自然资源部门因矿山企业提供资料不全需补正资料等而出具不予行政许可或不予受理证明的。

（3）已划定矿区范围的矿山企业。县级政府认为应参与整治整合的矿山企业。

（4）整合保留的矿山，必须符合忻州市矿产资源总体规划（2021年—2025年）。

（5）相邻矿区边界距离在500米以内、属同一矿体、且矿区面积小于0.1平方公里、保有资源储量不足30万吨的必须整合。

2、整合标准和方式

按照“政府主导，市场运作，分类处理、公开公正，优胜劣汰”的原则，以符合保留条件的矿山为基础，通过合并矿区、联合改造以及对已关闭矿山的剩余资源、零星边角的空白资源及相邻矿山所划出资源进行整合，优化开采布局，实现规模化开采。

（1）关闭取缔淘汰矿山基本要求

a、对两年内曾因非法采矿受过两次以上行政处罚，又实施非法采矿行为的，坚决予以取缔关闭。

b、对属自身原因导致采矿许可证过期失效的，依法予以关闭。

c、对生态环境保护不达标、不具备安全生产条件或不符合建材产品技术标准的矿山，责令停产限期整顿。整顿仍达不到要求的，依法予以关闭。

d、对位于生态红线和各类保护区内市、县发证矿山按照保护区主管部门意见办理。

e、对未参与资源整合的市、县发证矿山，凡按年限公开出让的，出让年限到期后关闭退出；凡按资源储量出让的，经核查，剩余资源满足开采条件的，按设计产能限期开采完毕后关闭退出，不得扩大矿区范围。

f、对所有参与整合的矿山，各县（市、区）人民政府在明确矿区规划布局、企业主体及整合对象、明晰产权后，除整合保留矿山以外，其余参与整合对象依法予以关闭，发证机关根据县级政府的关闭文件，依法对被关闭矿山的证照予以注销并向社会公告。

g、坚决淘汰落后矿山。对面积小、规模小、资源枯竭、生产工艺落后、生态恢复治理不达标且不能参与整合的孤立落后小矿山坚决关闭退出。

h、对涉嫌假整合的矿山，必须进行整治，列入整合范围。

i、集中开采区内在同一实体矿体范围内开采的矿界距离达不到安全标准的连片小矿，必须进行整合。

j、整合同一矿体矿界距离达不到安全标准的小矿后的大中型矿山，治理终了边坡需达到规定需求，同步推进绿色矿山建设。

l、引导大型矿业集团、当地具有下游深加工延伸产业链、有能力建设绿色矿山的骨干企业成为整合主体。

（2）严格准入条件建设规模型矿山

从严设置市、县发证矿山集中开采区。

a、实行规划总控、计划管控、总量限控“三控”管理。

b、提高市、县发证矿山准入标准，在符合生态要求、适于生态修复的区域，避开生态脆弱、敏感区，合理规划、提高矿山绿色建设标准的前提下，适当少量配置中型以上矿山。

c、县政府负责此次规范整合工作，进一步提升市、县发证矿山管理级别，整合工作列入市级考核项目。

- 二、阶段划分及时限要求

- （一）全面调查摸底

代县政府对本行政区域内的市、县发证矿山开发利用现状进行全面调查摸底，委托技术力量较强的地勘单位对所有单独保留和参与资源整合的矿山进行储量核查，查清有偿使用的剩余储量、生态环境恢复治理情况等并进行评估，扎实做好开展市、县发证矿山整合的前期工作。

- （二）科学规划合理布局

代县根据本地经济发展需要，科学研判未来5—10年各类矿产资源的需求量。根据每年各类矿产资源的需求量以及忻州市矿产资源总体规划（2021—2025年）相关要求，充分征求各行业部门意见，尽量利用现有矿区确定采石场开采区。每个开采矿区资源储量达到中型以上，严格按照绿色矿山标准开展矿山建设等要求进行规划。

- （三）严密制定整合实施方案

代县政府科学编制市、县发证矿山整合方案，方案包括市、县发证矿山资源分布情况、采矿权情况、整合后拟设置采矿权方案（明确整合保留矿山企业主体名称、坐标、面积、矿种及整合关闭矿山企业名单等内容），矿山拟减少数量、压减比例、大中型矿山比例、整合工作进度、任务分工和责任落实等内容，经听证并在当地主要媒体公示后，上报市政府审批核准。

- （四）资源储量核实备案

代县政府组织整合保留矿山主体依据市政府批复的整合方案中的矿区范围进行储量核实后，上报市规划和自然资源局评审备案。

- （五）资产评估

凡参与整合的矿山企业都要自行申报有效投资价值评估报告表，由县人民政府审核参与整合重组矿山的资源资产评估范围、可利用系统设施、权利、债务范围后，委托专业评估机构对参与整治整合重组矿山企业的出让收益缴纳情况、投资资产、生态环境破坏情况、土地使用权(租赁用地）、债权债务等进行评估。欠缴的矿业权出让收益原则上由原主体企业系担，或转让合同中明确由整合主体企业承担。

- （六）明确整合进度

2024年5月10日前，代县人民政府完成本辖区市、县发证矿山资源开发利用现状调查摸底和整合方案编制、报送工作。

2024年11月30日前，市政府完成整合方案核准。

2025年2月28日前，我县组织整合保留矿山主体依据市政府批复的整合方案中的矿区范围进行储量核实后，报市规划和自然资源局。

2025年3月30日前，完成整合保留矿山采矿权出让收益评估。

2025年6月30日前，完成整合出让工作。

- 第三章  矿产资源开发整合方案

- 一、整合工作的总体安排

根据《忻州市人民政府办公室关于印发忻州市开展市县发证矿山资源整合实施方案的通知》（忻政办发〔2022〕58号）文件精神，为确保非煤矿山企业综合整治资源整合重组工作稳步推进有序完成，经县人民政府研究决定成立代县非煤矿山企业综合整治资源整合重组工作领导组如下：

组  长：李海东  县政府副县长

副组长：王永伟  县政府办副主任

成  员：柳利福  县委常委、宣传部长、水利局局长

李迎新  县行政审批局局长

张国文  县自然资源局局长

刘吉文  市生态环境局代县分局局长

宋太平  县财政局局长

刘文龙  县司法局局长

乔建平  县工信局局长

苏婷婷  县应急局局长

席  文  县市场监管局局长

皇锁平  县公安局副局长

领导组下设办公室，办公室设在代县自然资源局，负责非煤矿山企业综合整治资源整合重组日常工作，办公室主任由代县自然资源局局长张国文兼任、负责牵头制定具体工作方案，明确任务分工，加强业务指导，推进工作落实。各乡镇均需设置专项办公室、切实抓好深化市、县发证矿山资源整合等工作，确保整合目标任务得以实现。

- 二、整合实施方案

- （一）单独保留矿山

依据市、县发证矿山现状情况，结合各矿区周边含矿地质体特征，根据代县基本农田分布范围和生态保护红线范围，单独保留4座矿山，分别为代县鑫源长石矿、山西亚太数字遥感新技术有限公司代县叶腊石矿、山西英业达矿业有限公司代县花岗岩矿和金隅台泥（代县）环保科技有限公司。

表3-1  代县单独保留矿山基本信息统计表

| 矿山名称 | 开采矿种 | 采矿许可证号 | 有效期起止时间 | 开采方式 | 生产规模 （万吨/年） | 保有资源量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 山西英业达矿业有限公司代县花岗岩矿 | 花岗岩 | C1400002009107120043173 | 2020年4月8日- 2029年7月8日 | 露天 | 0.4万立方米/年 | 50778立方米 |  |
| 代县鑫源长石矿 | 长石 | C1409002010027230057044 | 2022年2月3日- 2024年2月3日 | 露天 | 1.3万吨/年 | 2.45万吨 |  |
|  | 脉英石 |  |  |  |  | 4.9万吨 |  |
| 山西亚太数字遥感新技术有限公司代县叶腊石矿 | 叶腊石 | C1409002010127130098491 | 2018年9月17日- 2028年9月17日 | 露天 | 5万吨/年 | 50.23万吨 |  |
| 金隅台泥（代县）环保科技有限公司 | 水泥用灰岩 | C1409002023127200156127 | 2023年12月25日- 2043年12月24日 | 露天 | 200万吨/年 | 6748.8万吨 |  |
|  | 建筑石料用灰岩 |  |  |  | 90万吨/年 | 2117.58万吨 |  |

1、山西英业达矿业有限公司代县花岗岩矿

根据代县水利局《关于对山西英业达矿业有限公司代县花岗岩矿采矿许可证延续申请进行核查的复函》（代水函[2023]59号）山西英业达矿业有限公司代县花岗岩矿坐标拐点J10、J13占用胡峪河，需避让；

代县林业局《关于山西英业达矿业有限公司代县花岗岩矿采矿许可证延续申请进行核查的回复函》山西英业达矿业有限公司代县花岗岩矿矿区范围与山西省五台山国有林管理局枣林林场范围内其他草地重叠，重叠面积6.9456公顷；

山西英业达矿业有限公司代县花岗岩矿在占用山西省五台山国有林管理局枣林林场范围内其他草地前需取得山西省五台山国有林管理局同意其占用该区域的手续；对占用胡峪河范围需进行避让，严禁在避让区范围内进行任何与矿业生产相关的活动。

2、代县鑫源长石矿

代县林业局《关于代县鑫源长石矿采矿许可证延续申请进行核查的回复函》，代县鑫源长石矿矿区范围与山西省五台山国有林管理局雁门关林场一般公益林林业用地范围重叠；

根据代县水利局《关于对代县鑫源长石矿采矿许可证延续申请进行核查的复函》（代水函[2023]92号）代县鑫源长石矿坐标拐点3、4、5、14-15跨越胡峪河；

代县鑫源长石矿在占用山西省五台山国有林管理局雁门关林场一般公益林林业用地前需取得山西省五台山国有林管理局同意其占用该区域的手续；对占用胡峪河范围需进行避让，严禁在避让区范围内进行任何与矿业生产相关的活动。

3、山西亚太数字遥感新技术有限公司代县叶腊石矿

代县林业局《关于山西亚太数字遥感新技术有限公司代县叶腊石矿采矿许可证延续申请进行核查的回复函》，山西亚太数字遥感新技术有限公司代县叶腊石矿矿区范围与五台区域内山西省五台山国有林管理局豆村林场的山西省永久公益林（Ⅱ级保护林地、省级公益林）重叠，重叠面积4.24公顷。

山西亚太数字遥感新技术有限公司代县叶腊石矿需对与五台区域内山西省五台山国有林管理局豆村林场的山西省永久公益林（Ⅱ级保护林地、省级公益林）重叠区进行避让，严禁在避让区范围内进行任何与矿业生产相关的活动。

4、金隅台泥（代县）环保科技有限公司

依据代县林业局《关于代县雁门关镇西瓦窑头村北区块范围进行核查的回复函》坐标范围占用其他林地，金隅台泥（代县）环保科技有限公司在占用前需依法办理相关征占林业用地手续。

对小型矿山不再批准增加资源、增列矿种，按照中共山西省委 山西省人民政府关于印发《山西省进一步加强矿山安全生产工作措施》的通知（晋发〔2024〕10号）要求，引导其整合重组或有序退出。

- （二）关闭矿山

关闭4座矿山，分别为代县凤英石料厂、代县晶祥石英矿、代县宝成石英矿和代县宏威水泥有限责任公司粘土矿。

表3-2  代县关闭矿山基本信息统计表

| 序号 | 矿山名称 | 开采矿种 | 采矿许可证号 | 有效期起止时间 | 开采方式 | 生产规模 | 保有资源量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 代县凤英石料厂 | 建筑石料用灰岩 | C1409002012107130127711 | 2013年12月11日-2022年10月31日 | 露天 | 10 万吨/年 | 213.98万吨 |  |
| 2 | 代县晶祥石英矿 | 脉石英 | C1409002010127130101704 | 2015年1月1日- 2024年1月1日 | 露天 | 0.5万吨/年 | 6.35万吨 |  |
| 3 | 代县宝成石英矿 | 脉石英 | C1409002010057130065983 | 2018年5月10日- 2020年5月10日 | 露天 | 0.5万吨/年 | 5.50万吨 |  |
| 4 | 代县宏威水泥有限责任公司粘土矿 | 水泥配料用红土 | C1409232012107130134246 | 2012年10月23日-2021年10月23日 | 露天 | 20万立方米/年 | 116.68万立方米 |  |

- （三）参与资源整合矿山

我县无整合矿山。

- 三、整合重组采矿权出让

- （一）整合重组采矿权出让方式

1、明晰产权。公开出让后，县政府组织对参与整合的矿山及整合保留的矿山进行产权明晰，明确整合保留矿山的主体、组成及股比等，上报明晰产权文件。

2、整合保留矿山完成“开发利用方案”、“三合一”方案的编制评审等资料准备及报批。

- （二）采矿权出让收益处置方式及时限要求

整合保留及公开出让的矿山，其出让收益缴纳的方式、时限，按照国家及省颁布的相关规定执行。

- 第四章  综合整治措施与整合工作保障措施

- 一、综合整治措施

- （一）对保留矿山和整合重组矿山的整治措施

按照“谁破坏、谁治理，谁开发、谁保护”原则，严格履行矿山生态环境保护责任、义务。实行矿山生态环境恢复治理和土地复垦年度计划年初编制论证、县局年中督查、年末核实制度，保障矿山土地复垦保证金、修复基金安全，合理规范使用或划转。整合保留主体在1年内完成被整合矿山原矿区范围内生态环境的治理恢复工作，并通过县级验收。

- （二）对关闭矿山的整治措施

按照“谁破坏、谁治理，谁开发、谁保护”原则，严格履行矿山生态环境保护责任、义务。对于整合关闭的矿山，其矿山地质环境、生态环境恢复治理和土地复垦责任由整合关闭矿山履行。

- 二、整合工作保障措施

- （一）法律保障

该方案的编制是新形势下县人民政府自然资源主管部门对本行政区范围内矿产资源勘查、开发利用管理的有力抓手，是实现找矿突破和创造、巩固良好的矿产资源开发秩序的保障性工程。方案一经批准，必须严格执行。在本区内进行矿产资源调查评价与勘查、开发利用与保护均要以方案为依据，对不符合方案要求的勘查、开采项目，不得审批或颁发勘查许可证和采矿许可证，不得批准用地，对于违反方案审批或颁发勘查、采矿许可证的，要追究直接责任人和有关领导责任。本方案还将根据实际需要，实行动态管理，滚动修编。调整和修改方案必须按照规定程序进行。

- （二）经费保障

为保证代县市、县发证矿山资源整合工作的顺利进行，确保按时完成市政府下达的工作任务，我县高度重视此项工作，拨出专项经费用于整合中所需要的人员办公经费、图纸资料费、车辆经费等各项费用的支出。

- （三）技术保障措施

在本方案实施过程中，要强化基础资料的采集和技术服务支撑，逐步建立矿业权信息管理平台，依靠科技进步提高矿业权管理工作效率和矿政管理工作水平。建立以市场为导向、矿山企业为主体、产学研结合、中介服务完善的矿业技术创新体系，多渠道增加矿业科技投入。完善科技推广、信息服务、技术交流网络，加快重大科技成果的推广应用和产业化。实施人才战略，培养造就一支适应矿山及其后续产业发展的高素质技术人才和管理人才。

- （四）其他措施

县政府加强对整合工作的督导，及时研究解决整合工作中出现的新情况、新问题。加强对整合矿区实地检查，确保整合到位，防止走过场、假整合。负责整合工作的相关职能部门要进一步密切配合，协调行动，齐抓共管，进一步明确整合工作流程，简化办事程序，提高行政效率，实行限时办结、现场办公、“一条龙”办公等制度，依法为整合后的矿业企业换发相关证照。

县政府大力宣传整合工作的重要意义、目标任务和工作成效，营造了良好的舆论氛围。多渠道、多方式宣传这次露天矿山整合工作，把此项工作当成政府的一项重要政治任务来完成。

对被列为整合对象但不愿参加整合的矿山，待有关证照到期后，相关部门依法不再为其办理证照延续、变更手续，由当地政府依法收回纳入整合范围。对不按时完成整合任务或者以各种理由推诿拖延整合工作的县政府决定暂停对该矿的土地和矿产资源的审批，通过以上措施，有力的加快了我县的进一步整合工作，迎头赶上全市的步伐。

- 第五章  结论

1、经过本次资源开发整合，使矿山企业“多、小、散”的局面得到明显改变，矿山开发布局趋于更加合理，矿山企业结构得到优化，矿产资源开发利用水平明显提高，矿山安全生产条件和矿区生态环境得到明显改善，矿产资源对经济社会可持续发展的保障能力明显增强。通过以上整合，全县市、县发证矿区的矿业权由8个压减到4个，关闭退出4座矿山，压减比例为50%。

矿山开发布局明显合理。按照矿产资源自然赋存状况、地质条件和矿产资源规划，合理编制整合方案，重新划分矿区范围，确定开采规模，基本解决了大矿小开、一矿多开等问题。通过整合，重点矿区和重要矿种的矿业权设置符合规划要求。

2、坚持以优并劣，扶优扶强的原则，通过整合使矿产资源向开采技术先进、开发利用水平高、安全生产装备条件好和矿区生态环境得到有效保护的优势企业集聚。使整合矿区内的矿山企业实现了规模化、集约化生产。矿产资源开发利用水平得到明显提高，矿山企业数量明显减少矿山企业结构明显优化。

3、开发利用水平明显提高。通过整合，使整合区域内的矿产资源开发利用率明显提高。

附表1  代县市、县发证矿山资源整合前基本情况统计表

| 序号 | 矿山名称 | 采矿权人 | 开采矿种 | 采矿许可证号 | 有效期起止时间 | 开采方式 | 生产规模 | 矿区面积（km2） | 资源储量 |  | 剩余服务年限（a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 查明 | 保有资源量 |  |  |
| 1 | 山西英业达矿业有限公司代县花岗岩矿 | 山西英业达矿业有限公司 | 花岗岩 | C1400002009107120043173 | 2020年4月8日-2029年7月8日 | 露天 | 0.4万立方米/年 | 0.8611 | 50778立方米 | 50778立方米 | 9.3 |  |
| 2 | 代县鑫源长石矿 | 代县鑫源长石矿 | 长石 | C1409002010027230057044 | 2022年2月3日-2024年2月3日 | 露天 | 1.3万吨/年 | 1.3165 | 2.45万吨 | 2.45万吨 | 7.8 |  |
|  |  |  | 脉英石 |  |  |  |  |  | 4.9万吨 | 4.9万吨 |  |  |
| 3 | 山西亚太数字遥感新技术有限公司代县叶腊石矿 | 山西亚太数字遥感新技术有限公司 | 叶腊石 | C1409002010127130098491 | 2018年9月17日-2028年9月17日 | 露天 | 5万吨/年 | 0.3401 | 50.23万吨 | 50.23万吨 | 9.96 |  |
| 4 | 金隅台泥（代县）环保科技有限公司 | 金隅台泥（代县）环保科技有限公司 | 水泥用灰岩 | C1409002023127200156127 | 2023年12月25日-2043年12月24日 | 露天 | 200万吨/年 | 1.9582 | 6748.8万吨 | 6748.8万吨 | 30.41 |  |
|  |  |  | 建筑石料用灰岩 |  |  |  | 90万吨/年 |  | 2117.58万吨 | 2117.58万吨 | 22.02 |  |
| 5 | 代县凤英石料厂 | 代县凤英石料厂 | 建筑石料用灰岩 | C1409002012107130127711 | 2013年12月11日-2022年10月31日 | 露天 | 10万吨/年 | 0.2805 | 308.92万吨 | 213.98万吨 | 9.80 |  |
| 6 | 代县晶祥石英矿 | 左瑞生 | 脉石英 | C1409002010127130101704 | 2015年1月1日-2024年1月1日 | 露天 | 0.5万吨/年 | 0.1356 | 6.35万吨 | 6.35万吨 | 9.0 |  |
| 7 | 代县宝成石英矿 | 李存善 | 脉石英 | C1409002010057130065983 | 2018年5月10日-2020年5月10日 | 露天 | 0.5万吨/年 | 0.2801 | 5.89万吨 | 5.50万吨 | 8.25 |  |
| 8 | 代县宏威水泥有限责任公司粘土矿 | 代县宏威水泥有限责任公司 | 水泥配料用红土 | C1409232012107130134246 | 2012年10月23日-2021年10月23日 | 露天 | 20万立方米/年 | 0.1523 | 116.68万立方米 | 116.68万立方米 | 9.0 |  |

附表2  代县市、县发证矿山资源整合关闭淘汰矿山基本情表

| 序号 | 矿山名称 | 采矿权人 | 开采矿种 | 采矿许可证号 | 有效期起止时间 | 开采方式 | 生产规模 | 矿区面积（km2） | 资源储量 |  | 剩余服务年限（a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 查明 | 保有资源量 |  |  |
| 1 | 代县凤英石料厂 | 代县凤英石料厂 | 建筑石料用灰岩 | C1409002012107130127711 | 2013年12月11日-2022年10月31日 | 露天 | 10万吨/年 | 0.2805 | 308.92万吨 | 213.98万吨 | 9.80 | 到期关闭 |
| 2 | 代县晶祥石英矿 | 左瑞生 | 脉石英 | C1409002010127130101704 | 2015年1月1日-2024年1月1日 | 露天 | 0.5万吨/年 | 0.1356 | 6.35万吨 | 6.35万吨 | 9.0 | 到期关闭 |
| 3 | 代县宝成石英矿 | 李存善 | 脉石英 | C1409002010057130065983 | 2018年5月10日-2020年5月10日 | 露天 | 0.5万吨/年 | 0.2801 | 5.89万吨 | 5.50万吨 | 8.25 | 到期关闭 |
| 4 | 代县宏威水泥有限责任公司粘土矿 | 代县宏威水泥有限责任公司 | 水泥配料用红土 | C1409232012107130134246 | 2012年10月23日-2021年10月23日 | 露天 | 20万立方米/年 | 0.1523 | 116.68万立方米 | 116.68万立方米 | 9.0 |  |

附表3  代县市、县发证矿山资源整合后基本情况表

| 序号 | 矿山名称 | 采矿权人 | 开采矿种 | 采矿许可证号 | 有效期起止时间 | 开采方式 | 生产规模 | 矿区面积（km2） | 资源储量 |  | 剩余服务年限（a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 查明 | 保有资源量 |  |  |
| 1 | 山西英业达矿业有限公司代县花岗岩矿 | 山西英业达矿业有限公司 | 花岗岩 | C1400002009107120043173 | 2020年4月8日-2029年7月8日 | 露天 | 0.4万立方米/年 | 0.8611 | 50778立方米 | 50778立方米 | 9.3 |  |
| 2 | 代县鑫源长石矿 | 代县鑫源长石矿 | 长石 | C1409002010027230057044 | 2022年2月3日-2024年2月3日 | 露天 | 1.3万吨/年 | 1.3165 | 2.45万吨 | 2.45万吨 | 7.8 |  |
|  |  |  | 脉英石 |  |  |  |  |  | 4.9万吨 | 4.9万吨 |  |  |
| 3 | 山西亚太数字遥感新技术有限公司代县叶腊石矿 | 山西亚太数字遥感新技术有限公司 | 叶腊石 | C1409002010127130098491 | 2018年9月17日-2028年9月17日 | 露天 | 5万吨/年 | 0.3401 | 50.23万吨 | 50.23万吨 | 9.96 |  |
| 4 | 金隅台泥（代县）环保科技有限公司 | 金隅台泥（代县）环保科技有限公司 | 水泥用灰岩 | C1409002023127200156127 | 2023年12月25日-2043年12月24日 | 露天 | 200万吨/年 | 1.9582 | 6748.8万吨 | 6748.8万吨 | 30.41 |  |
|  |  |  | 建筑石料用灰岩 |  |  |  | 90万吨/年 |  | 2117.58万吨 | 2117.58万吨 | 22.02 |  |